| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАһЫ ГАФУРИ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫН ТОЛПАР АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘhЕ ХАКИМИӘТЕ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОЛПАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| КАРАР |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

«29» март  2019 й                          № 11                «29» марта  2019 г.

О подготовке к пропуску весеннего паводка 2019 года

Руководствуясь федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории населенных пунктов сельского поселения Толпаровский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан в 2018 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях  администрация сельского поселения Толпаровский сельсовет муниципального района Гафурийский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Толпаровский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан в составе:

Локоленко В.Е. – глава сельского поселения Толпаровский сельсовет, председатель противопаводковой комиссии;

Сулейманов Ф.Ф. –  депутат Совета  сельского поселения Толпаровский сельсовет, зам. председателя комиссии (по согласованию);

Сулейманова З.З. – управделами администрации сельского поселения Толпаровский сельсовет, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

- Фахретдинов Х.Н. – депутат Совета сельского поселения Толпаровский сельсовет по округу № 1 (по согласованию);

- Уельданова А.Г.. – бухгалтер администрации сельского поселения Толпаровский  сельсовет;

- Шаяхметов Р.Я.  – техработник администрации сельского поселения Толпаровский  сельсовет.

- Фаткутдинов Д.А. – водитель администрации сельского поселения Толпаровский  сельсовет.

2. Утвердить план мероприятий  по безаварийному пропуску весеннего паводка 2019 года на территории сельского поселения Толпаровский  сельсовет (Приложение №1);

3. Рекомендовать руководителям организаций,  учреждений и хозяйств:

- до 05 апреля  2019 года сформировать объектовые противопаводковые комиссии и   аварийно-спасательные  бригады (формирования);

- разработать план мероприятий по жизнеобеспечению населения, попадающего в зону затопления, сохранению и вывозу материальных ценностей, подготовке сил и средств, эвакуации людей из зоны затопления в период весеннего половодья;

- в паводковый период организовать  круглосуточное дежурство ответственных  должностных лиц, обо всех происшествиях немедленно докладывать в районную паводковую комиссию;

- принять все необходимые меры по заблаговременному вызову из зон возможного  затопления населения, сельскохозяйственных животных, материальных и других ценностей;

- принять все необходимые меры по недопущению смыва в водоемы минеральных и органических удобрений, промышленных и бытовых отходов и т.п.;

- проводить разъяснительную работу среди населения района в паводкоопасный период по вопросу подготовки и пропуску весеннего паводка 2019 года, правилам поведения и действия в случае затопления.

4. Водителю  быть готовым при необходимости поднять резерв граждан, пребывающих в запасе, для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных мероприятий;

5. Закрепить лодки на период паводка за сформированной спасательной бригадой в составе:

- Шаяхметов Раян Мухаматович (по согласованию);

- Уельданов Фаниль Халилович (по согласованию);

- Якшибаев Тагир Салихович (по согласованию);

- Фаткутдинов Гариф Насыруллович (по согласованию).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой ;

7. Обнародовать данное постановление на информационных стендах администрации сельского поселения Толпаровский сельсовет.

Глава сельского поселения:                                           В.Е. Локоленко

Приложение № 1

к постановлению главы

сельского поселения

Толпаровский сельсовет

от «29 »марта 2019 г. № 11

ПЛАН

мероприятий по пропуску весеннего паводка 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сформировать противопаводковую комиссию в СП Толпаровский сельсовет | до 01.04.2019 г. | Глава сельского поселения, управделами |
| 2 | Разработать план мероприятий по пропуску весеннего паводка 2018 г. | до 01.04.2019 г. | Глава сельского поселения, управделами |
| 3 | Определить населенные пункты, хозяйственные и другие сооружения и строения, которые могут быть затоплены. Разработать планы предупредительных мероприятий по каждому объекту | до 01.04.2019 г. | Противопаводковая комиссия |
| 4 | Провести инструктажи со всеми работниками, связанными с выполнением мероприятий по пропуску весеннего паводка | до 03.04.2019 г. | Противопаводковая комиссия |
| 5 | Укомплектовать личным составом, техникой оборудованием и инвентарем аварийно-спасательные бригады (формирования). Привести в рабочее состояние все имеющиеся в наличии плав.средства | до 03.04.2019 г. | Глава сельского поселения, руководители организаций и учреждений |
| 6 | Проверить состояние мостов, дорог, дорожных и мостовых сооружений. Провести необходимые ремонтные и укрепительные работы | до 01.04.2019 г. | Противопаводковая комиссия |
| 7 | Очистить территории организаций и учреждений от загрязненного снега, отходов металлолома | до 01.04.2019 г. | Глава сельского поселения, руководители организаций и учреждений |
| 8 | Организовать очистку дорог, обочин, кюветов, водопропусков от снега, льда, мусора и т.д. | до 05.04.2019 г. | Глава сельского поселения |
| 9 | Организовать мероприятия по заблаговременной эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, вывозу материальных и других ценностей из зон возможного затопления | до 05.04.2019 г. | Противопаводковая комиссия |
| 10 | Провести рекогносцировку мест возможного образования заторов на водоемах. Организовать и провести мероприятия по предотвращению образования заторов | до 01.04.2019 г. | Противопаводковая комиссия |
| 11 | Принять все необходимые меры по защите от размыва паводковыми водами мест захоронений (скотомогильников), по недопущению смыва в водоемы минеральных и органических удобрений, промышленных и бытовых отходов.. | На период паводка | Противопаводковая комиссия |
| 12 | Организовать проверку источников питьевого водоснабжения, мест скопления бытовых отходов. | На период паводка | Противопаводковая комиссия |
| 13 | Назначить в населенных пунктах ответственных лиц | На период паводка | Вагапов Р.Р. д.Зириклы, |

Управделами сельского поселения                            Сулейманова З.З.