

	БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
ҒАФУРИ РАЙОНЫ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫӉ 
ТОЛПАР АУЫЛ СОВЕТЫ 
АУЫЛ БИЛƏМƏҺЕ 
ХАКИМИƏТЕ
	[image: Гафурийский]
	АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОЛПАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН



	
	
	

	
	
	


            «18 » февраль  2025 й                         № 6                        «18 » февраля  2025 г.

О подготовке к пропуску весеннего паводка 2025 года

   Руководствуясь федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории населенных пунктов сельского поселения Толпаровский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан в 2025 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях  администрация сельского поселения Толпаровский сельсовет муниципального района Гафурийский район 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Толпаровский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан в составе:
Локоленко В.Е. – глава сельского поселения Толпаровский сельсовет, председатель противопаводковой комиссии;
Сулейманов Ф.Ф. –  депутат Совета  сельского поселения Толпаровский сельсовет, зам. председателя комиссии (по согласованию);
Уельданова А.Г. – управледами  администрации сельского поселения Толпаровский сельсовет, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
- Абдрахманов Р.Г. – депутат Совета сельского поселения Толпаровский сельсовет по округу № 1 (по согласованию);
- Локоленко Н.А. – библиотекарь  сельского поселения Толпаровский  сельсовет;
- Шаяхметов Р.Я.  – техработник администрации сельского поселения Толпаровский  сельсовет.
2. Утвердить план мероприятий  по безаварийному пропуску весеннего паводка 2025 года на территории сельского поселения Толпаровский  сельсовет (Приложение №1);
3. - разработать план мероприятий по жизнеобеспечению населения, попадающего в зону затопления, сохранению и вывозу материальных ценностей, подготовке сил и средств, эвакуации людей из зоны затопления в период весеннего половодья;
- в паводковый период организовать  круглосуточное дежурство ответственных  должностных лиц, обо всех происшествиях немедленно докладывать в районную паводковую комиссию;
- принять все необходимые меры по заблаговременному вызову из зон возможного  затопления населения, сельскохозяйственных животных, материальных и других ценностей;
- принять все необходимые меры по недопущению смыва в водоемы минеральных и органических удобрений, промышленных и бытовых отходов и т.п.; 
- проводить разъяснительную работу среди жителей СП  в паводкоопасный период по вопросу подготовки и пропуску весеннего паводка 2025 года, правилам поведения и действия в случае затопления.
4. Быть готовым при необходимости поднять резерв граждан, пребывающих в запасе, для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных мероприятий;
5. Закрепить лодки на период паводка за сформированной спасательной бригадой в составе:
- Локоленко Валерий Евгеньевич ;
- Уельданов Фаниль Халилович (по согласованию);
- Якшибаев Тагир Салихович (по согласованию);
- Фаткутдинов Гариф Насыруллович (по согласованию).
- Сулейманов Фанис Фаритович ( по соглосованию)
- Вагапов Рим Рамирович (по соглосованию)
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой ;
7. Обнародовать данное постановление на информационных стендах администрации сельского поселения Толпаровский сельсовет.


Глава сельского поселения:                                            В.Е. Локоленко

                                                                      

                                                                   Приложение № 1
                                                                              к постановлению главы
                                                                                             сельского поселения
                                                                                       Толпаровский сельсовет
                                                                                  от «18 »февраля  2025 г. № 6

ПЛАН
мероприятий по пропуску весеннего паводка 2024 года
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Ответственный за выполнение

	1
	Сформировать противопаводковую комиссию в СП Толпаровский  сельсовет
	до 27.03.2025 г.
	Глава сельского поселения, управделами

	2
	Разработать план мероприятий  по пропуску весеннего паводка  2024 г. 
	до 27.03.2025 г.
	Глава сельского поселения, управделами

	3
	Определить населенные пункты, хозяйственные и другие сооружения  и строения, которые могут быть затоплены. Разработать планы предупредительных мероприятий по каждому объекту
	до 01.04.2025г.


	Противопаводковая комиссия





	4
	Провести инструктажи со всеми работниками, связанными с выполнением мероприятий  по пропуску весеннего паводка
	до 27.03.2025 г.
	Противопаводковая комиссия


	5
	Привести в рабочее состояние все имеющиеся в наличии плав.средства
	до 01.04.2025 г.
	Глава сельского поселения, руководители организаций и учреждений

	6
	Проверить состояние мостов, дорог, дорожных и мостовых сооружений. Провести необходимые ремонтные и укрепительные работы
	до 03.04.2025 г.
	Противопаводковая комиссия

	7
	Очистить территории организаций и учреждений от загрязненного снега, отходов металлолома
	до 01.04.2025 г.
	Глава сельского поселения, руководители организаций и учреждений

	8
	Организовать очистку дорог, обочин, кюветов, водопропусков от снега, льда, мусора и т.д.
	до 05.04.2025 г.
	Глава сельского поселения, руководители учреждений

	9
	Принять все необходимые меры по защите от размыва паводковыми водами мест захоронений (скотомогильников), по недопущению смыва в водоемы минеральных и органических удобрений, промышленных и бытовых отходов.
	На период паводка
	Противопаводковая комиссия

	10
	Организовать проверку источников питьевого водоснабжения.
	На период паводка
	Противопаводковая комиссия
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	Назначить в населенных пунктах ответственных лиц
	На период паводка
	Вагапов Р.Р. д. Зириклы, 
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